招   标   公  示  表

河钢石钢/运营原字601表

2021年12月3 日                            版次/修订号：A/0

| 编号 | S2112010 | 标的名称 | 鑫跃焦化厂区土地环境初步调查 | 数量 | 整体服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 原鑫跃焦化厂区地块土地环境初步调查：完成鑫跃焦化厂区地块环境初步调查流程相关工作。包括但不限于：现场勘察、方案编制、检测取样、化验、报告编制、评审专家审查、结果上传等。工程周期：自合同签订之日起60天内完成（以日历天为单位）。 |
| 技术条款、技术协议 | 见附件一 |
| 合同主要条款 | 见附件二 |
| 中标模式 | 本次招标分为三个标段，每个标段一家单位中标，一家单位可中多个标段（标段划分见附件）。 |
| 投标保证金 | 本次招标每标段收取投标保证金1万元，投标人在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 |
| 报名条件要求 | 1、投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人企业。 2、投标人自2019年1月1日至今有类似的业绩。 |
| 报名方式 | 咨询电话 | 传真 | 报名网址 |
|  | 0311-86912510 王 森 | 0311-86913685 | 投标人登陆河钢集团石钢公司门户网站进行报名： http://www.csggs.com/招标信息/招标内容/我要报名 招标公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址 http://www.chinabidding.com.cn,投标人登陆后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐招标公示”可免费查阅 |
| 监督及投诉 | 电话：0311-86912037（纪委）、0311—86913757（监察部） 电子邮箱：sggsjw@163.com sggssjcb@163.com |
| 报名截止时间 | 2021年12月8 日下午17:30 |

河钢集团石钢公司

附件一：

技术要求

一、工程概况

河北鑫跃焦化有限公司厂区占地面积约530亩。现已全面停产。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国发办[2014]9号）、国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》（冀政发[2017]3号）和《石家庄市“净土行动”土壤污染防治实施方案》等相关文件要求，为保障工业企业场地再开发利用的环境安全，维护人民群众的切身利益，需开展河北鑫跃焦化有限公司厂区地块场地环境初步调查。

二、委托工作内容及报价要求:

1、委托工作内容

1）本次调查范围为河北鑫跃焦化有限公司厂区，共划分为3个标段：

标段一备焦区：备煤、炼焦、煤场、焦炉、干熄焦区域、炼焦西路（含）以东非烧结区域，面积约152亩；

标段二烧结区：烧结脱硫脱硝、烧结机、环冷机、烧结料场、等整个烧结区域，面积约241亩；

标段三化产区：炼焦西路以西整个化产区域（不含炼焦西路，含化产东侧绿化带），约155亩；

2) 本次委托工作内容为按照相关法律法规、技术文件标准规定，结合河北鑫跃焦化有限公司厂区各标段地块实际，完成从编制环境调查方案到通过专家评审会全流程相关工作。

3）按照相关文件、标准及检测方案要求进行采样和检测工作，合理布设检测点位；检测深度及因子要满足相关技术规范，样品的运输及保存要满足相关标准要求。

2、报价要求:

河北鑫跃焦化有限公司厂区各标段地块场地环境初步调查全流程符合《建设用地土壤污染状况调查技术导则》规定，采用包干报价方式，报价涉及土地环境初步调查所有费用，包括不限于方案编制、土样、水样检测取样化验、报告编制以及上级环保部门、评审专家审查等。

三、时间要求:

整体工作时限要求：签订合同之日起60天（以日历为单位）以内完成各标段范围内地块场地环境初步调查全流程相关工作。

附件二：

合同主要条款

河北鑫跃焦化有限公司

厂区土地环境初步调查服务合同

合同编号：

甲    方：河北鑫跃焦化有限公司

乙    方：

签订地点：

签订日期：2021 年   月   日

甲方委托乙方对河北鑫跃焦化有限公司厂区土地环境初步调查相关工作，甲乙双方经协商，达成一致意见如下：

1、技术服务内容

1.1乙方负责完成河北鑫跃焦化有限公司厂区（具体区域根据标段信息确定）土地环境初步调查。

1.2乙方负责从制定检测方案到通过专家评审会全流程相关工作，并负担期间所需一切费用（并依据专家和政府部门意见完成调查报告修改工作）。

2、服务要求及技术标准

乙方依据国家相关的法律、法规、政策、标准和环评技术导则及政府文件要求，完成从制订检测方案到通过专家评审会全流程相关工作。

3、工期要求

合同签订60天内（以日历为单位）通过专家评审会评审及后续工作。每延期一天（如投标文件承诺工期小于60天，以投标文件承诺工期为基准），乙方须支付合同总价款的1%作为违约金。由于非乙方原因造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。

4、合同金额

合同含税总价为人民币   万元（大写：        整）,税率6%。

5、结算与付款方式

5.1合同签订后，完成采样检测支付合同额30%，完成全部工作并通过专家评审会评并完成结果上传以后支付剩余部份（不计利息）。

5.2付款方式为承兑汇票，付款前乙方开具符合甲方要求的发票，甲方支付承兑汇票即为履行了付款义务。

# 6、成果交付

通过专家评审以后，乙方向甲方提供相关过程及结果文件，同时提供电子版。

7、双方权利义务

7.1甲方

7.1.1依法对双方约定的报价及相关情况保密，不得以任何方式泄露给第三方。

7.1.2选派负责胜任的人员协调配合乙方的工作。

7.2 乙方

7.2.1根据工作内容，确定工作组成员。

7.2.2对甲方提供的资料实施客观、公正的评价。

7.2.3遵守国家法律法规和职业道德。

7.2.4不得将甲方所有资料、文件及甲方的经营、生产状况及技术资料以任何方式泄露给第三方，但以下情况除外：

（1）本合同签署前乙方得到的甲方已向社会公开的信息。

（2）甲方在本单位范围外已向社会公开的资料。

（3）法律法规规定。

7.2.5土地环境初步调查满足国家相关规定。

8、合同履行过程中，发生纠纷，协商解决，协商不成的双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，自双方签字、盖章之日起生效。

| 甲 方 甲方（章）：河北鑫跃焦化有限公司 委托代理人： 年 月 日 | 乙 方 乙方（章）： 委托代理人： 年 月 日 |
| --- | --- |